# Miembros:

* BASILE, Ignacio Javier
* ECHEZURIA GONZALEZ, Jorge Luis
* HEIS, Demian Hernan
* MINAYA PALOMINO, Jesús Eduardo
* ORDOÑEZ, Lucero Soledad Rubí
* RETAMAR, Faustina
* RIOS, Celeste Aylen

# Trabajo actual

Planificación de las actividades a trabajar con HU002; HU009; HU004

# Expectativa del día

1. Pruebas de envío y recibo de datos de transmisión con un solo controlador

1. [HU009B4](https://trello.com/c/2LAP4XD2) -> Rios Celeste

2. Etiquetar imágenes para la IA delantera

1. [HU002C4](https://trello.com/c/cISRSsJN) -> Minaya Jesús

3. Diseñar y probar prompt para las alertas

a. [HU002E4](https://trello.com/c/ufm9qXok) -> Retamar Faustina

Observación:

* - Se sigue ralentizando el progreso del proyecto debido a que necesitamos reparar a como dé lugar el controlador izquierdo Kelly. Entonces le pedimos ayuda a otro profesor si es que lo puede reparar o no (Sergio Medina)

- Retamar Faustina (llegó tarde)

- Los miembros Echezuria Jorge, Ordoñez Lucero y Rios Celeste, fueron a una universidad para realizar la entrevista con el Director de Carrera.