# Miembros:

* BASILE, Ignacio Javier
* ECHEZURIA GONZALEZ, Jorge Luis
* HEIS, Demian Hernan
* MINAYA PALOMINO, Jesús Eduardo
* ORDOÑEZ, Lucero Soledad Rubí
* RETAMAR, Faustina
* RIOS, Celeste Aylen

# Trabajo actual

Planificación de las actividades a trabajar con HU001; HU004; HU015, HU017, HU018

# Expectativa del día

1. Conexión entre baterías y Pi4

1. [HU001GA](https://trello.com/c/kLJhlEY9) -> Rios Celeste

2. Carpeta de campo

1. [HU018A](https://trello.com/c/BrOlQ3Z9) -> Minaya Jesús

3. Planos de la estructura

a. [HU018B2](https://trello.com/c/JIUl7QJp) -> Ordoñez Lucero

4. Buscar patrocinadores

a. [HU017C1](https://trello.com/c/uYXtemti) -> Echezuria Jorge

Observación:

* - Se sigue ralentizando el progreso del proyecto debido a que necesitamos reparar a como dé lugar el controlador izquierdo Kelly.

- Debido a este problema que se mencionó anteriormente, el equipo de mecánica no puede avanzar, ya que tienen que completar con la instalación de toda la carrocería del auto. A su vez, ellos están ayudando con la reparación del mencionado.

- Retamar Faustina (llegó tarde)